แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช
2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 

แบบ ผด.02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง   อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1.1 ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2567
	พ.ศ. 2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	โครงการฝึกอบรมอาชีพ
	อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในการประกอบอาชีพ
	8๐,๐๐๐
	อบต.
ทุ่งปรัง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568


.
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2567
	พ.ศ. 2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายณรงค์ หมู่ที่ 15 - หมู่ที่ 8
	คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 16.00  เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.00  ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	57,000
	หมู่ที่15
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม 2568

	2.
	ก่อสร้างถนนบุกเบิก ซอยหน้าโรงงาน – พังยาว  หมู่ที่ 3
	ถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 550.00  เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,750.00 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการจำนวน 2  ป้าย  และป้ายซอย 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด      
	498,000
	หมู่ที่ 3
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม 2568

	3.
	ก่อสร้างถนนบุกเบิก สายบ้านบังบ่าว หมู่ที่ 5
	ถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00  เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการจำนวน 2  ป้าย  และป้ายซอย 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด      
	229,000
	หมู่ที่ 5
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม 2568

	4.
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยสว่างใจ  หมู่ที่ 7
	ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 165.00  เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 660.00  ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร วางท่อ คสล.ศก. 0.60  ม.  จำนวน  14  ท่อน  ป้ายชื่อซอย  1  ป้าย  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการ จำนวน 2  ป้ายรายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	498,000
	หมู่ที่ 7
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิถุนายน 2568

	5.
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนายสมชาย  พงษ์เพชร - สามแยกบ้านนางเกลื่อม หมู่ที่ 15
	ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00  เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00  ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการ จำนวน 2  ป้ายรายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	499,000
	หมู่ที่ 15
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิถุนายน 2568

	6.
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนายอนันต์ – บ้านนายนิพนธ์  หมู่ที่ 8
	ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00  เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00  ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการ จำนวน 2  ป้าย  รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	499,000
	หมู่ที่ 8
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิถุนายน 2568

	7.
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านลุงสาย - สายบ้านนายหลัก  หมู่ที่ 12
	ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00  เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 328.00  ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการ จำนวน 2  ป้ายรายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	236,000
	หมู่ที่ 12
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	8.
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายสิชลฟาร์ม  หมู่ที่ 14
	ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00  เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00  ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการ จำนวน 2  ป้ายรายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	499,000
	หมู่ที่ 14
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	9.
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหน้าสถานี  หมู่ที่ 10
	ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 137.00  เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 548.00  ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร วางท่อ คสล.ศก. 0.60  ม.  จำนวน  14  ท่อน  ป้ายชื่อซอยจำนวน  1  ป้าย  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการ จำนวน 2  ป้ายรายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	423,000
	หมู่ที่ 10
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิถุนายน 2568

	10.
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายด่วน – ชลประทาน  หมู่ที่ 2
	ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการ จำนวน 2  ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด      
	499,000
	หมู่ที่ 2
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิถุนายน 2567

	11.
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายสมจิต  ชนะคุ้ม หมู่ที่ 4
	ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการ 2  ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด      
	486,000
	หมู่ที่ 4
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิถุนายน 2568

	12.
	โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก  สายนายู - รพช.  หมู่ที่ 1
	ถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 780.00  เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,120.00 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการจำนวน 2  ป้าย  และป้ายซอย 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด      
	337,000
	หมู่ที่ 1
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม 2568

	13.
	โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก  สายบ้านลุงฮั่น  หมู่ที่ 16
	ถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 138.00  เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 690.00 ตารางเมตร  วางท่อ คสล. 0.60  เมตร  จำนวน  7  ท่อน  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการจำนวน 2  ป้าย  และป้ายซอย 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

	137,000
	หมู่ที่ 16
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม 2568

	14.
	โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก  สายปลัดฤกษ์  หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 3 ตำบลฉลอง
	ถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 370.00  เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,850.00 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย  และป้ายซอย 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	324,000
	หมู่ที่ 9
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม 2568

	15.
	โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก  สายสวนปาล์มนายปราโมทย์  สิงห์สุ - หมู่ที่ 14
	ถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500.00  เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการจำนวน 2  ป้าย  และป้ายซอย 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

	490,000
	หมู่ที่ 14
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม 2568

	16.
	โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก  สายสามแยกศรีทอง  วิชัยกุล  หมู่ที่ 12
	ถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 430.00  เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,720.00 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการจำนวน 2  ป้าย  และป้ายซอย 2 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	387,000
	หมู่ที่ 12
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม 2568

	17.
	โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก  สายเสรีรวมใจ  หมู่ที่ 8
	ถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 390.00  เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,560.00 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการจำนวน 2  ป้าย  และป้ายซอย 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด      
	302,000
	หมู่ที่ 8
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม 2568

	18.
	โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิก สายเลียบคลองบ้านนายอุดร – นายประวิง  หมู่ที่ 1
	ถนนผิวจราจรหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300.00  เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการจำนวน 2  ป้าย  รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	261,000
	หมู่ที่ 1
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม 2568

	19.
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายเขาเกียรติ หมู่ที่  3
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00  เมตร ยาว 56.00 เมตร  หนา  0.04 เมตร  ช่วงที่ 2 กว้าง  4.00  เมตร  ยาว 160.00  เมตร  หนา 0.04  เมตร  หรือพื้นที่รวม (2ช่วง) ไม่น้อยกว่า 920.00  ตารางเมตร   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการจำนวน 2  ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	497,000
	หมู่ที่ 3
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม 2568

	20.
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายคลองพอ - เขากิ่ว หมู่ที่  11
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  230.00  เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920.00  ตารางเมตร   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการ จำนวน 2  ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	499,000
	หมู่ที่ 11
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม 2568

	21.
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายทุ่งคา - สามแยกบ้านถนนตก หมู่ที่  6
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง4.00 เมตรยาว 230.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920.00  ตารางเมตร   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการ จำนวน 2  ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	499,000
	หมู่ที่ 6
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม 2568

	22.
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายนายสมพร – กวี  หมู่ที่  16
	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  230.00  เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920.00  ตารางเมตร   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการ จำนวน 2  ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด

	499,000
	หมู่ที่ 16
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม 2568

	23.
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายบ้านชายทะเล - จอมพิบูลย์ - เขาใหญ่ หมู่ที่  7
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง  9.00  เมตร  ยาว  100.00  เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00  ตารางเมตร   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการ จำนวน 2  ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	475,000
	หมู่ที่ 7
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม 2568

	24.
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายสามแยกต้นตอ - คลองพอ หมู่ที่  11
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  185.00  เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 925.00  ตารางเมตร   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการ จำนวน 2  ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	497,000
	หมู่ที่ 11
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม 2568

	25.
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายหมู่ที่ 10 - หมู่ที่  6
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  61.00  เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 305.00  ตารางเมตร   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการ จำนวน 2  ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	163,000
	หมู่ที่ 10
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม 2568

	26.
	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติ (โอเวอร์เลย์ถนน) สายซอยร่มโพธิ์ หมู่ที่  13
	ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง  6.00  เมตร  ยาว  150.00  เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00  ตารางเมตร   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการ จำนวน 2  ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	480,000
	หมู่ที่ 13
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม 2568

	27.
	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติ (โอเวอร์เลย์ถนน) สายถนนรถไฟ - ทุ่งปรัง หมู่ที่  13
	ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  185.00  เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 925.00  ตารางเมตร   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการ จำนวน 2  ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	497,000
	หมู่ที่ 13
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม 2568

	28
	โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายบ้านผู้ใหญ่ไข่ - ถนนทราย หมู่ที่  10
	ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 180.00 เมตร  หนา 0.04  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00  ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการ จำนวน 2  ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	390,000
	หมู่ที่ 10
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม 2568

	29
	โครงการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งคลองท่าควาย หมู่ที่ 1 (ข้างบ้านป้าเส้ง)
(รายการกันเงิน งบ 2567)
	วางหินระยะทาง 50.00 เมตร หนา 0.70 เมตร Slop 7.5 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 375 ตร.ม.(พื้นที่ slop) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ 2 ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	267,000
	หมู่ที่ 1  
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม 2567

	30
	โครงการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งคลองท่าควาย หมู่ที่ 4
(รายการกันเงิน งบ 2567)
	วางหินระยะทาง 90.00 เมตร หนา 0.70 เมตร Slop 7.5 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 675 ตร.ม.(พื้นที่ slop) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ 2 ป้าย ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	485,000
	หมู่ที่  4  
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม 2567

	31
	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ/ท่อเหลี่ยม/ท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 6
(รายการกันเงิน งบ 2567)
	คูระบายน้ำ  คสล. หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีขนาดกว้าง  0.60  เมตร ยาว  140  เมตร พร้อมติดตั้งป้ายซอย  จำนวน 1  ป้าย  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการ 2  ป้าย รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด      
	494,000
	หมู่ที่  6  
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม 2567

	32
	โครงการก่อสร้างคันหินกั้นตลิ่งคลองท่าควาย  หมู่ที่ 1
(รายการกันเงิน งบ 2567) ตั้งจ่ายรายการใหม่
	วางหินระยะทางรวม  50.00  เมตร  หนา  0.70  เมตร  Slope 7.5 เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกว่า  375.00  ตร.ม. (พื้นที่ Slope)  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการ 2 ป้าย  รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	269,000
	หมู่ที่ 1
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม 2567

	33
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายชายเขาเกียรติ  หมู่ที่  3
(รายการกันเงิน งบ 2567) ตั้งจ่ายรายการใหม่
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00  เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุก  กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการ 2  ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	499,000
	หมู่ที่  3  
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม 2567

	34
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายกุโบว์  หมู่ที่  7 
 (รายการกันเงิน งบ 2567) ตั้งจ่ายรายการใหม่
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00  เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุก  กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการ 2  ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	499,000
	หมู่ที่ 7
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม 2567

	35
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยในฝัน - ตลาดพุธ  หมู่ที่ 9
(รายการกันเงิน งบ 2567) ตั้งจ่ายรายการใหม่
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุก  กว้างข้างละ 0.50 เมตร  วางท่อ คสล.ศก. 0.60  ม.  จำนวน  7  ท่อน  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการ 2  ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	499,000
	หมู่ที่ 9
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม 2567

	36
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายนายสมโชค - หมอจ้วง  หมู่ที่ 12 
(รายการกันเงิน งบ 2567) ตั้งจ่ายรายการใหม่
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00  เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก  กว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการ 2  ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	499,000
	หมู่ที่ 12
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม 2567

	37
	โครงการขุดลอกห้วยเรง  หมู่ที่ 12  
(รายการกันเงิน งบ 2567) ตั้งจ่ายรายการใหม่
	ขุดลอกห้วยเรง  ระยะทาง  170.00  เมตร  กว้าง  5.00 เมตร  ลึก  2.5  เมตร  หรือปริมาณขุดเฉลี่ย  2,125.00  ลบ.ม.
	90,000
	หมู่ที่  12  
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม 2567

	38
	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา  หมู่ที่ 15  
(รายการกันเงิน งบ 2567) ตั้งจ่ายรายการใหม่
	ปรับปรุงระบบประปา  โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาลใหม่  พร้อมปรับปรุงระบบถังกรองสนิมเหล็ก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการ 2 ป้าย  รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	343,000
	หมู่ที่ 15
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม 2567

	39
	โครงการก่อสร้างคันหินกั้นตลิ่งคลองต้นอ้อ  หมู่ที่ 16
(รายการกันเงิน งบ 2567) ตั้งจ่ายรายการใหม่
	วางหินระยะทางรวม  40.00  เมตร  Slope 5.00 เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00  ตร.ม. (พื้นที่ Slope)  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายโครงการ 2 ป้าย  รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
	300,000
	หมู่ที่ 16
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม 2567


3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต
3.1 ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์
(1) แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2567
	พ.ศ. 2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ
	รณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ
	30,00๐
	อบต.
ทุ่งปรัง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568


3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต
3.2 ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์
(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2567
	พ.ศ. 2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
	ในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน
	10,000
	เขตพื้นที่ตำบล
ทุ่งปรัง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	2.
	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	ฝึกอบรมจิตอาสาหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	50,000
	อบต.
ทุ่งปรัง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	3.
	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
	ดำเนินโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสิชล

	320,000
	อบต.
ทุ่งปรัง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	4.
	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการให้ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน
	เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือด้านการให้ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน
	20,000
	อบต.
ทุ่งปรัง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	5.
	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
	ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
	120,000
	อบต.
ทุ่งปรัง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เมษายน 2568


3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต
3.3 สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา
(3) แผนงานการศึกษา
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2567
	พ.ศ. 2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	สนับสนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ในสถานศึกษา
	30,000
	อบต.
ทุ่งปรัง
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	2.
	โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็ก
	เพื่อส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้แก่เด็ก
	150,000
	อบต.
ทุ่งปรัง
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มกราคม 2568

	3.
	โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน
	จัดกิจกรรมปลูกฝังสร้างจิตสำนึกการรักการอ่าน
	5,000
	อบต.
ทุ่งปรัง
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568


3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต
3.4 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณี
(4) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2567
	พ.ศ. 2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
(ทุ่งปรังคัพ)
	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬา ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและห่างไกลยาเสพติด
	400,000
	อบต.
ทุ่งปรัง
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	2.
	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับที่สูงขึ้น
	150,000
	อบต.
ทุ่งปรัง
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	3.
	โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
	เพื่อสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมให้อยู่คู่สังคมไปตลอดไป
	90,000
	อบต.
ทุ่งปรัง
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เมษายน 2568


3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต
3.5 ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์
(5) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2567
	พ.ศ. 2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	โครงการต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	เพื่อเป็นที่จัดเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในงานป้องกันฯ
	60,000
	อบต.
ทุ่งปรัง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มีนาคม
2568


3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต
3.6 สนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในทุกระดับ
(6) แผนงานสาธารณสุข
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2567
	พ.ศ. 2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี)
	ฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ในเขตตำบลทุ่งปรัง
	80,000
	ในเขตตำบล
ทุ่งปรัง
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568


3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต
3.7 ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์
(7) แผนงานงบกลาง
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2567
	พ.ศ. 2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
	17,500,000
	อบต.
ทุ่งปรัง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	2.
	เบี้ยยังชีพคนพิการ
	จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการที่มีเอกสารรับรองจากแพทย์ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งปรัง
	4,500,000
	อบต.
ทุ่งปรัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	3.
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มีเอกสารรับรองจากแพทย์ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งปรัง
	90,000
	อบต.
ทุ่งปรัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	4.
	สำรองจ่าย
	เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือจำเป็น เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมโดยตรง
	250,000
	อบต.
ทุ่งปรัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568


3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต
3.8 ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์
(8) แผนงานสังคมสงเคราะห์
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2567
	พ.ศ. 2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างยานพาหนะ ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น
	30,000
	อบต.
ทุ่งปรัง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กรกฎาคม 2568

	2.
	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
	ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
	10,000
	อบต.
ทุ่งปรัง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568


4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
(1) แผนงานการเกษตร
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2567
	พ.ศ. 2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	โครงการตามพระราชดำริ “รักน้ำ 
รักป่า รักษาแผ่นดิน” (โครงการปลูกป่าตามพระราชดำริ)
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการตามพระราชดำริ   รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
(โครงการปลูกป่าตามพระราชดำริ)
	20,000
	ตำบล
ทุ่งปรัง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กรกฎาคม 2568

	2.
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)
	เพื่อรักษาพันธุกรรมพืชบางชนิดให้ดำรงสภาพธรรมชาติ ไม่ให้ถูกทำลายสูญหายไปจากธรรมชาติ
	30,000
	ตำบล
ทุ่งปรัง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568


5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
5.1 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(1) แผนงานบริหารทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2567
	พ.ศ. 2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ตลอดจนการเลือกตั้งซ่อม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง
	10,000
	ตำบล
ทุ่งปรัง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	2..
	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
	   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างยานพาหนะ ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น

	100,000
	ตำบล
ทุ่งปรัง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	3.
	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่เป็นระบบ และสามารถตรวจสอบได้
	200,000
	อบต.
ทุ่งปรัง
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568


2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                     แบบ ผด.02/1
จำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง  อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	ที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
ที่ดาเนินการ 
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2567
	พ.ศ. 2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	เก้าอี้
	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว ตั้งไว้ 15,000 บาท
โดยมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นเก้าอี้พนักพิงต่ำ ล้อหมุนได้ มีปุ่มปรับ
ระดับในการโยก สำหรับพนักงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
	15,000
	อบต.ทุ่งปรัง


	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	2.
	เก้าอี้สำนักงาน
	เก้าอี้สำนักงาน  จำนวน 1 ตัว 
เป็นเก้าอี้ผู้บริหารพนักพิงต่ำ ล้อหมุนได้ 
มีปุ่มปรับระดับการโยก
	3,000
	อบต.ทุงปรัง
	กองศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	ที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
ที่ดาเนินการ 
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2567
	พ.ศ. 2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน
	20,000

	อบต.ทุ่งปรัง


	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	2.
	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์All In One สำหรับงาน
	20,000
	อบต.ทุ่งปรัง
	กองศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	3.
	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์All In One สำหรับงาน
	20,000
	อบต.ทุ่งปรัง
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568


3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ให้สามารถตอบสนองต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	ที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์ 
ที่ดาเนินการ 
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2567
	พ.ศ. 2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1.
	เครื่องสูบน้ำ
	เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ  จำนวน  2  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
-เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ  ขนาด  1.5  แรงม้า  เป็นเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ(Submessible  pump)สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า  4.5  ลูกบาศก์เมตรต่อ ชั่วโมงที่แรงส่งสูงรวม (Total Dynamie Head)  50  เมตร ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า  1.5  แรงม้า  ระบบไฟฟ้า  1  phase 50 HZ  220  Volts
	50,000
	อบต.ทุ่งปรัง
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	2.
	เครื่องสูบน้ำ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ  จำนวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
    -  เครื่องสูบน้ำแรงดันสูงเครื่องยนต์ ขนาดท่อ 3 นิ้ว พร้อมสายดูดและสายส่งน้ำ

	30,000
	อบต.ทุ่งปรัง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568

	3.
	เลื่อยโซ่ยนต์
	   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์  จำนวน  1  เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
    -  เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด 0.8 แรงม้า บาร์ 11.5 นิ้ว
	10,000
	อบต.ทุ่งปรัง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568


จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง 
กรณีกันเงินไว้แล้ว (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2567
	พ.ศ. 2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1
	โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่  11  สายบ้านนายเมือง – นายไทย
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนายเมือง - นายไทย  ขนาดกว้าง 4.00  เมตร  ยาว  180  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  720  ตารางเมตร      พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50  เมตร  และงานวางท่อ  คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.60  เมตร  จำนวน  12  ท่อน  ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังกำหนด
(รายการกันเงิน งบ 2566)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธันวาคม      2566
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