แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

อำเภอสิชล

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

เรื่อง  ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

----------------------------------------------

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด 5 ข้อ 26 และข้อ 27  จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  22  ตุลาคม  พ.ศ. 2563

(นายสันติ  พันธวาที)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

คำนำ

คำนำ

คำนำ

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งกำหนดให้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังได้รวบรวมโครงการ/กิจกรรม   ที่จะดำเนินการจริงในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จัดทำเป็นร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังพิจารณาก่อนเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังประกาศใช้เป็นแผนการดำเนินงานต่อไป

ผู้จัดทำ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

สารบัญ

| เรื่อง | หน้า |
| --- | --- |
| ส่วนที่ 1 |  |
| บทนำ | 5 |
| วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน | 5 |
| ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน | 6 |
| ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน | 6 |
| ส่วนที่ 2 |  |
| บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น | 7 9 |
| บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ | 10 38 |
| - ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน | 38 |
| - ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 43 |
| - ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร | 47 |

ส่วนที่ 1

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้  โดยเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น

ความสำคัญในการจัดทำแผนการดำเนินงาน กล่าวคือ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบล     ทุ่งปรัง ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

จึงพอสรุปได้ว่า ความสำคัญในการจัดทำแผนการดำเนินงาน เป็นเรื่องสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ    และมีความสำคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากแผนการดำเนินงานเป็นแผนพัฒนาที่ มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต  เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การจัดทำแผนการดำเนินงาน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5     ข้อ 26 และข้อ 27 เพื่อแสดงรายละเอียดของแผน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา โดยแยกเป็น

1. เพื่อทราบรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง ที่ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

2. เพื่อทราบรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังดำเนินการเองโดยไม่ใช้เงินงบประมาณ

3. เพื่อทราบรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง แล้วร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังเพื่อประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน

3. ปิดประกาศแผนการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรังทราบโดยทั่วกัน

แผนการดำเนินงานจะทำให้ทราบรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมพัฒนาที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง ประจำปีงบประมาณ         พ.ศ. 2564 และเพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน การนำโครงการไปปฏิบัติมีความชัดเจนมากขึ้น และช่วยลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และมีการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ

แผนการดำเนินงานจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความสะดวกในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนา/กิจกรรม

ส่วนที่ 2

| บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ |
| --- |
| แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด |
| 1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ |  |  |  |  |
|  | 1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 |  | 104,130 |  |
|  | 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 3 |  | 1,147,906 |  |
| รวม | 5 | 7.81 | 1,252,036 | 3.00 |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |
|  | 2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 17 |  | 6,371,200 |  |
|  | 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 7 |  | 2,834,300 |  |
| รวม | 24 | 37.50 | 9,205,500 | 22.09 |
| 3. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานการศึกษา | 6 |  | 6,143,340 |  |
| 3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 3 |  | 500,000 |  |
| 3.3 แผนงานเคหะและชุมชน | 5 |  | 569,900 |  |
| 3.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 6 |  | 443,300 |  |
| 3.5 แผนงานสาธารณสุข | 6 |  | 198,700 |  |
| 3.6 แผนงานงบกลาง | 4 |  | 22,790,000 |  |
| รวม | 30 | 46.88 | 30,645,240 | 73.55 |
| 4. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ พลังงาน |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานเกษตร | 1 |  | 20,000 |  |
| รวม | 1 | 1.56 | 20,000 | 0.05 |
| 5. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานบริหารทั่วไป | 4 |  | 545,000 |  |
| รวม | 4 | 6.25 | 545,000 | 1.31 |
| รวมทั้งหมด | 64 | 100 | 41,667,776 | 100 |
| บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครุภัณฑ์ จำนวนครุภัณฑ์ ที่ดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละของครุภัณฑ์ทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณทั้งหมด 1. ครุภัณฑ์สำนักงาน 6 54.55 75,080 7.32 2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 36.36 50,500 4.92 3. ครุภัณฑ์การเกษตร 1 9.09 900,000 87.76 รวมทั้งหมด 11 100.00 1,025,580 100.00 |

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินงาน | หน่วยดำเนินงาน | พ.ศ.2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการฝึกอบรมอาชีพ | อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในการประกอบอาชีพ | ๘๐,๐๐๐ | อบต.ทุ่งปรัง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในหมู่บ้าน) | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด | 24,13๐ | อบต.ทุ่งปรัง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๑. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 797,906 | อบต.ทุ่งปรัง | ทุกสำนัก,กอง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน | 50,000 | อบต.ทุ่งปรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ขุดลอกคลอง ฯลฯ ในเขต อบต.ทุ่งปรัง | 300,000 | อบต.ทุ่งปรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | โครงการก่อสร้างถนน บุกเบิกสายฉิมมุสิก หมู่ที่ 10 | ก่อสร้างถนนบุกเบิกสาย ทุ่งกุมแป กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร | 248,700 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 สาย รพช.-หมู่ที่ 4 ตำบล สิชล | ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 สาย รพช.-หมู่ที่ 4 ตำบลสิชล กว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 200 เมตร ผิวจราจรหนา 0.15 ม. หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร | 398,600 | หมู่ที่ 11 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย อ.ฮากีม – บ้านนายประวัติ สระแก้ว หมู่ที่ 7 | ก่อสร้างถนน คสล.สาย อ.ฮากีม – บ้านนายประวัติ สระแก้ว หมู่ที่ 7 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร | 438,200 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดะนาน หมู่ที่ 5 | ก่อสร้างถนน คสล. สายดะนาน หมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร | 398,600 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งเรง หมู่ที่ 3 | ก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งเรงหมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งปรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร | 398,600 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายศรีชุม หมู่ที่ 10 | ก่อสร้างถนน คสล. สายนายศรีชุม หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งปรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร | 398,600 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายู หมู่ที่ 1 | ก่อสร้างถนน คสล. สายนายู หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งปรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร | 398,600 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางชะนา หมู่ที่ 1 | ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางชะนา หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งปรัง โดยให้มีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ทุ่งปรัง | 398,600 | หมู่ที่ 13 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณสายบ้านนายกล่อม หมู่ที่ 16 | ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายกล่อม หมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งปรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร | 398,600 | หมู่ที่ 16 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวรรณะ – วัดชนาราม หมู่ที่ 15,8 | ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวรรณะ – วัดชนาราม หมู่ที่ 15,8 ตำบลทุ่งปรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร | 438,900 | หมู่ที่ 15,8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 6 | ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งปรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร | 398,600 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 17. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านลุงสาย – บ้านนายหลัก หมู่ที่ 12 | ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านลุงสาย – บ้านนายหลัก หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร | 398,600 | หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหมอสวัสดิ์ - บ้านนายเงิน หมู่ที่ 14 | ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหมอสวัสดิ์ - บ้านนายเงิน หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งปรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร | 398,600 | หมู่ที่ 14 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงเรียนวัดชนาราม-บ้านลุงสาย หมู่ที่ 8 | ก่อสร้างถนน คสล. สายโรงเรียนวัดชนาราม-บ้านลุงสาย หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งปรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร | 398,600 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 20. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายออกเขาวัดถ้ำ – เขาวัดถ้ำ หมู่ที่ 2 | ก่อสร้างถนนบุกเบิก สายออกเขาวัดถ้ำ – เขาวัดถ้ำ หมู่ที่ 2ตำบลทุ่งกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตาราง | 398,600 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | โครงการก่อสร้างถนน บุกเบิก สายบ้านนายนิคม ศรีสุข – พรุจรเข้ไข่ หมู่ที่ 5 | ก่อสร้างถนนบุกเบิก สายบ้านนายนิคม ศรีสุข – พรุจรเข้ไข่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งปรัง โดยให้มีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ทุ่งปรัง | 112,200 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | โครงการก่อสร้างถนน บุกเบิก สายหลังวัดปัณณาราม หมู่ที่ 12 | ก่อสร้างถนนบุกเบิก สายหลังวัดปัณณาราม หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งปรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร | 350,000 | หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 23. | โครงการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งคลองท่าควาย (ช่วงบนสะพาน) หมู่ที่ 4 | ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งคลองท่าควาย หมู่ที่ 4 ยาว 50 เมตร หนา 0.70 เมตร slop 7.5 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร | 271,200 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | โครงการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งคลองท่าควาย (ตรงข้ามจุดรับซื้อน้ำยาง) หมู่ที่ 4 | ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งคลองท่าควาย หมู่ที่ 4 ยาว 50 เมตร หนา 0.70 เมตร slop 7.5 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร | 269,000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | โครงการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งคลองท่าควาย (ติดถนนสายตลาดพุธ – วัดถ้ำ) หมู่ที่ 9 | ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งคลองท่าควาย หมู่ที่ 9 ยาว 80 เมตร หนา 0.70 เมตร slop 9.0 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร | 499,000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | โครงการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งคลองท่าควาย (หลังบ้านพี่นก) หมู่ที่ 9 | ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งคลองท่าควาย หมู่ที่ 9 ยาว 100 เมตร หนา 0.70 เมตร slop 7.5 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร | 493,900 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 27. | ก่อสร้างคูระบายน้ำรอบอาคารสำนักงาน | ก่อสร้างคูระบายน้ำรอบอาคารสำนักงาน ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 0.30 เมตร | 137,200 | อบต.ทุ่งปรัง | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ก่อสร้างถนน คสล.เข้าสำนักงาน อบต.ทุ่งปรังหลังใหม่ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสำนักงาน อบต.ทุ่งปรังหลังใหม่ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 90.50 เมตร | 287,000 | อบต.ทุ่งปรัง | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ก่อสร้างลานจอดรถ อาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งปรังหลังใหม่ | ก่อสร้างลานจอดรถแอสฟัล ติกคอนกรีต บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.ทุ่งปรังหลังใหม่ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.05 เมตร | 385,000 | อบต.ทุ่งปรัง | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 30. | งานตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งปรัง | - งานทำตู้เก็บเอกสารหลังเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ ตั้งไว้ 109,060 - งานกันผนังห้องประชาสัมพันธ์ปิดผนังสองด้าน ตั้งไว้ 98,280 - งานทำตู้เก็บเอกสารแบบติดผนังบานทึบห้องนโยบายและแผน ตั้งไว้ 84,930 - งานทำตู้เก็บเอกสารแบบติดผนังห้องกองช่างแบบมีบานทึบช่าง 3 ชุด ตั้งไว้ 105,925 - งานทำผนังกั้นห้องรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง ตั้งไว้ 94,500 | 492,000 | อบต.ทุ่งปรัง | สำนักงาน ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต

๓.1 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 31. | โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สนับสนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ในสถานศึกษา | 30,000 | อบต.ทุ่งปรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | โครงการจัดกิจกรรม วันเด็ก | เพื่อส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้แก่เด็ก | 150,000 | อบต.ทุ่งปรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าถูกหลักโภชนาการ และมีวัสดุสื่อการเรียนการสอนเพียงพอ (ศพด.) | 1,530,540 | อบต.ทุ่งปรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียน ในเขตตำบลทุ่งปรัง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กนักเรียนในเขตตำบลทุ่งปรัง | 1,674,800 | ตำบลทุ่งปรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | โครงการอบรมให้ความรู้บิดามารดาในการเลี้ยงดูบุตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้บิดามารดาในการเลี้ยงดูบุตร | 50,000 | ตำบลทุ่งปรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนต่างๆ ในตำบลทุ่งปรัง | นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่า ถูกหลักโภชนาการ มีสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ | 2,708,000 | ตำบลทุ่งปรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต

๓.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 37. | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ทุ่งปรังคัพ) | เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬา ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและห่างไกลยาเสพติด | 200,000 | อบต.ทุ่งปรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน | เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในระดับที่สูงขึ้น | 200,000 | อบต.ทุ่งปรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ | เพื่อสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมให้อยู่คู่สังคมไปตลอดไป | 100,000 | อบต.ทุ่งปรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต

๓.3 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 40. | โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.ปัณณาราม | ก่อสร้างรั้ว ศพด.ปัณณาราม สูง 1.80 เมตร ยาว 126 เมตร | 286,000 | อบต.ทุ่งปรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.วัดชนาราม | ก่อสร้างรั้ว ศพด.วัดชนาราม สูง 1 เมตร ยาว 42 เมตร | 174,500 | อบต.ทุ่งปรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | โครงการก่อสร้างศาลาแหล่งเรียนรู้ ศพด.บ้านทุ่งไม้เรียง | ศาลาแหล่งเรียนรู้ ศพด.บ้านทุ่งไม้เรียง กว้าง 2.50 เมตร ยาว 6 เมตร | 57,000 | อบต.ทุ่งปรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | โครงการก่อสร้างศาลาแหล่งเรียนรู้ ศพด.บ้านปลายทอน | ศาลาแหล่งเรียนรู้ ศพด.บ้านปลายทอน กว้าง 1.70 เมตร ยาว 6 เมตร | 32,400 | อบต.ทุ่งปรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต

๓.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 44. | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน/การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนและประชาคมตำบล | เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นด้วยตนเอง | 20,000 | อบต.ทุ่งปรัง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต

๓.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 45. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | ขับขี่ปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลที่สำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ | 20,000 | เขตพื้นที่ตำบลทุ่งปรัง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน | รณรงค์ป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ | 50,000 | อบต.ทุ่งปรัง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | โครงการฝึกอบรมจิตอาสาหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ฝึกอบรมจิตอาสาหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 145,300 | อบต.ทุ่งปรัง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | ฝึกอบรม ทบทวนการทำหน้าของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 100,000 | อบต.ทุ่งปรัง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต

๓.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 49. | วัสดุเครื่องแต่งกาย | จัดหาวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 100,000 | อบต.ทุ่งปรัง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | จัดซื้อถังดับเพลิง | จัดซื้อถังดับเพลิง - ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ถังสีแดง ปริมาตรไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์ จำนวน 10 ถัง - ถังดับเพลิงชนิดสารระเหย ถังสีแดง ปริมาตรไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง | 28,000 (18,000) (10,000) | อบต.ทุ่งปรัง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต

๓.5 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 51. | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี | ฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ในเขตตำบลทุ่งปรัง | 76,440 | ในเขตตำบลทุ่งปรัง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต

๓.5 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 52. | โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ | เสริมสร้างความรู้วิธีการลดปริมาณขยะ โดยการอบรมให้ความรู้ | 34,000 | อบต.ทุ่งปรัง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ | ฝึกอบรมและให้ความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคหนอนพยาธิ | 24,130 | อบต.ทุ่งปรัง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | ฝึกอบรมหมอหมู่บ้าน | 24,130 | อบต.ทุ่งปรัง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | จ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล เพื่อใช้กับเครื่องฉีดพ่นหมอกควัน และผสมสารเคมีในการฉีดพ่นยุง ป้องกันโรคไข้เลือดออก | 20,000 | อบต.ทุ่งปรัง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต

๓.5 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 56. | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับป้องกัน ควบคุมหรือระงับโรคระบาดและโรคติดต่อ | 20,000 | อบต.ทุ่งปรัง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๓. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนและคุณภาพชีวิต

๓.6 แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 57. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง | 16,500,000 | อบต.ทุ่งปรัง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | เบี้ยยังชีพคนพิการ | จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการที่มีเอกสารรับรองจากแพทย์ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งปรัง | 5,500,000 | อบต.ทุ่งปรัง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มีเอกสารรับรองจากแพทย์ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งปรัง | 90,000 | อบต.ทุ่งปรัง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | สำรองจ่าย | เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือจำเป็น เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมโดยตรง | 700,000 | อบต.ทุ่งปรัง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๔. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน

๔.๑ แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 61. | โครงการตามพระราชดำริ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” (โครงการปลูกป่าตามพระราชดำริ) | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการตามพระราชดำริรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน (โครงการปลูกป่าตามพระราชดำริ) | 20,000 | ตำบลทุ่งปรัง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๕. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร
    		๕.1 แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 62. | โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร | เพื่อฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน | 100,000 | ตำบลทุ่งปรัง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่เป็นระบบ และสามารถตรวจสอบได้ | 100,000 | อบต.ทุ่งปรัง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสิชล | เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสิชล | 320,000 | อบต.ทุ่งปรัง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง | จ่ายเป็นค่าจ้างประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งปรัง | 25,000 | อบต.ทุ่งปรัง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โต๊ะทำงาน | - เป็นโต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจกใส ขนาดไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร จำนวน 2 ชุด | 10,78๐ | อบต.ทุ่งปรัง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | เก้าอี้สำนักงาน | - เป็นเก้าอี้พนักพิงสูง ล้อหมุนได้ มีปุ่มปรับสำหรับการโยก จำนวน 1 ตัว | 4,300 | อบต.ทุ่งปรัง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ตู้เหล็ก | - เป็นตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด มือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น จำนวน 6 ตู้ | 33,000 | อบต.ทุ่งปรัง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | - เป็นโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด | 15,000 | อบต.ทุ่งปรัง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | เก้าอี้สำนักงาน | - เป็นเก้าอี้ผู้บริหารพนักพิงสูง ล้อหมุนได้ มีปุ่มปรับสำหรับการโยก จำนวน 1 ตัว | 5,000 | อบต.ทุ่งปรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โต๊ะทำงานเหล็ก | - เป็นโต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจกใส จำนวน 1 ชุด | 7,00๐ | อบต.ทุ่งปรัง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำ | - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดือนพฤษภาคม 2563 | 2,600 | อบต.ทุ่งปรัง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 | - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เดือนพฤษภาคม 2563 | 8,900 | อบต.ทุ่งปรัง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9. | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล | เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย ฯ - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ เดือนพฤษภาคม 2563 | 22,000 | อบต.ทุ่งปรัง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10. | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง | - มีหน่วยประมวลผลกลาง (cpu) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ เดือนพฤษภาคม 2563 | 17,000 | อบต.ทุ่งปรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

| ลำดับที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | พ.ศ. 2563 | พ.ศ. 2564 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11. | รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง | จ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง | 900,000 | อบต.ทุ่งปรัง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

บทนำ

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02

แบบ ผด.02/1

แบบ ผด.02/1

แบบ ผด.02/1

แบบ ผด.02/1

แบบ ผด.02/1